|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **项目角色** | **利益相关程度** | **影响水平** | **特点分析** | **管理策略** |
| 赵旭 | 项目经理 | 高 | 高 | 拥有较强的团队凝聚力和指挥能力，有团队管理经验。 |  |
| 路昊鹏 | 产品经理 | 高 | 高 | 熟悉互联网和各种实时科技，了解客户，擅长运营，并且有丰富的市场调研经验 | 产品方面必须以他的意见为主，重要事情多与他沟通协商。 |
| 刘兆康 | 技术专家 | 高 | 高 | 有丰富的开发经验，和技术能力，更有强力的团队协助能力和沟通能 | 技术以他为主导，充分授予其在技术工作和领导上的信任及权力 |
| 马硕 | UE/UI 设计师 | 高 | 高 | 擅长网页前端设计，熟练掌握各种界面设计工作，能够设计出产品想要的界面原型，并且富有审美 | UE/UI以他为主导，充分授予其在该方面的权力 |
| 卓必诚 | 测试专家 | 高 | 高 | 细心、耐心，拥有丰富的测试经验，并能有效的与团队交流沟通。 | 质量以他为主导，充分授予其在该方面的权力 |
| 蒋春澜 | 招聘者 | 高 | 中 | 通过使用教师直聘来招聘有能力的职业教师 | 与其充分交流沟通，了解学校方面对招聘教师的条件和要求等，在项目过程中多与其沟通和听取意见，发动其联系更多学校放收集需求 |
| 刘波 | 求职者，毕业大学生 | 高 | 中 | 刚毕业于师范大学，有活力，有激情，但是缺少求职和面试经验 | 与其充分交流沟通，了解求职教师需求，在项目过程中多与其沟通和听取意见。询问其希望在产品中看到的功能和需求。 |