项目章程

**项目名称**

教师直聘网

**项目经理**

赵旭

**项目背景**

该网站能满足用户就业、招聘的需求，让用户能招聘到更好的教师资源，让用户能在相关岗位上有更多心仪学校的选择。

产品构思：

如今的社会 ，人们愈来愈重视对孩子的教育，教育市场发展迅速，与教师相关的职业和机会也越来多，然而也会有相应的问题出现，包括：

传统的求职过程程序复杂，求职者再面试过程中可能怀才不遇 ，有能力却得不到有关人士赏识，得不到想要的职位。

由于信息的局限，·常常出现求职者找不到适合的职位 ，招聘者找不到想要的人才。

**项目目标**

满足用户就业、招聘的需求，让用户能招聘到更好的教师资源，让用户能在相关岗位上有更多心仪学校的选择。

**项目范围**

师范毕业生痛处：对岗位招聘的信息了解不及时不广阔，没有更多更好的选择。

愿景：希望充分了解相关岗位的信息，以自己的条件得到价值最大化的实现。

经济状况：初入社会，经济薄弱，但有家长的支持。

消费观念：对自己职业生涯有帮助的70%会去做。

**进度**

2019．4月1日:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和产品范围；

2019．5月：细化构思产品需求、产品设计；

2019．6月：完善模组 ；

2019．7-8月：外包硬件公司；

2019．9-12月：进入测试阶段；

**交付成果**

完全实现需求的可运行程序及源代码；

主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；

主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；

**签字**